软件工程2024级

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 吴越 | 学号 | 2024302181013 | 班级 | 12班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | TalentFlow智聘中枢 |  |  | 团队名称 | 四qu战车 |

实训收获和感想

一、实训概述与目标

（一）实训目标与项目概述

本次实训以企业人力资源管理的真实业务为背景，目标是在团队协作中完成一个可演示、可解释、可追溯的智能人力资源系统，并提升前后端开发、系统联调和多 Agent 应用能力。团队完成了 TalentFlow 智聘中枢，项目采用 FastAPI 后端和 Vue Web 管理端，主要覆盖智能招聘、员工服务、考勤、薪资预审和权限审计等场景。其中，多 Agent 招聘流程能够完成简历分析、岗位匹配、面试评估和报告生成，但录用、淘汰等关键决定仍由人工完成。

（二）个人角色与职责

本人在团队中担任 Scrum Master，主要负责 Web 管理端的前端设计与实现，以及员工、考勤、薪资权限和审计等模块的前后端联调。在项目第二阶段，我重点完成多 Agent 智能招聘界面优化、真实运行状态与 SSE 事件联动、移动端响应式适配和手机局域网访问，同时参与任务拆分、进度同步、接口核对和跨模块问题排查，并严格遵守核心算法和敏感数据的安全边界。

（三）个人学习目标

本次实训中，我希望将 Vue 页面开发提升到完整业务前端工程实践，掌握共享组件、统一请求、复杂状态、响应式布局和真实数据展示；同时理解 FastAPI、Service、Repository 与数据库之间的调用关系，提高前后端联调和问题定位能力，并进一步认识多 Agent、SSE、权限控制及 AI 应用的工程边界。

二、主要工作内容与成果

（一）个人工作内容完成情况

任务1：Web 管理端与招聘业务页面实现

工作描述：负责 TalentFlow Web 管理端的信息架构、导航布局和共享组件，将标题区、统计卡片、筛选、表格、分页、弹窗与反馈状态统一处理。完成招聘管理、候选人池与详情、面试日历和招聘报告等页面，并将请求集中到共享 API 层。页面区分未评分、评估中、已评分和评估失败等真实状态；面试安排包含时间校验及人员、会议室选择；招聘报告展示招聘漏斗、阶段和来源分布、部门完成率等后端汇总数据。

交付成果：完成管理端主要招聘页面和共享组件。候选人列表支持搜索、岗位与阶段筛选、分页和状态展示，详情页呈现岗位申请、技能标签、评分依据、风险提示与面试记录；面试日历在调整安排后刷新真实数据；招聘报告统一使用数据库汇总结果。同步完善加载、空数据、错误和权限反馈，修复持续加载、请求结果覆盖和时间格式不一致等问题，不以默认分数或模拟数据代替真实状态。

任务2：非 Agent 业务全链路与薪资权限模块

工作描述：参与员工、考勤、薪资和审计模块的前端、后端与数据库联调，对齐员工编号、时间格式、枚举状态、分页和响应结构。完成人工维护的薪资访问控制逻辑，依据角色、权限、是否本人、员工关系和目标字段判断可见范围；薪资请求统一经过 access service 和权限核心算法，并记录允许、拒绝及敏感字段访问的审计日志。

交付成果：打通员工档案、签到签退、今日考勤、本人假期、本人薪资摘要和审计日志等业务；形成普通员工、HR、部门主管和薪酬管理员的权限判断及字段脱敏规则，并完善权限拒绝原因和审计事件类型。

任务3：多 Agent 智能招聘前端与实时运行面板

工作描述：围绕多 Agent 招聘评估重构前端信息层级，将招聘目标、运行概览、工作流节点、事件流、节点详情、候选人结果和 HR 报告组合到统一页面。通过 run_id 关联任务与运行记录，接入 Run 创建、详情读取、历史事件恢复和 SSE 实时订阅，统一等待、运行、完成、跳过、失败和待人工复核状态。页面只展示可审计的结构化摘要，不使用随机日志或固定延迟模拟过程。

交付成果：完成招聘策略、简历解析、岗位匹配、面试评估、决策审查和 HR 最终报告六个节点的可视化工作流；实现节点状态实时更新、刷新后恢复、异常提示，以及来源摘要、技能缺口、风险和最终建议展示，并完成窄屏布局优化。

任务4：手机局域网访问、响应式适配与前后端联调

工作描述：为满足移动端调试和答辩展示需求，在 Vite 中将 server.host 配置为 0.0.0.0，手机通过笔记本局域网 IP 和前端端口访问页面；前端请求使用相对 /api 和 /health 路径，经开发代理访问 FastAPI，并配合后端 APP_HOST 与 CORS 设置梳理访问链路。同时调整筛选区、统计卡片、多列表格、弹窗和 Agent 工作流在小屏幕下的排列与滚动，并联调候选人查询分页、招聘报告汇总和 Agent Run 数据结构。

交付成果：手机能够在同一局域网内访问项目页面和后端业务，管理端主要页面完成响应式适配。统一列表分页、招聘统计与图表映射，并对登录失效、权限不足、参数错误、业务异常和网络失败分类反馈；请求失败时保留真实错误和重试入口。明确 0.0.0.0 是监听地址，手机实际访问笔记本局域网 IP，当前能力不等同于公网生产部署。

（二）其他任务与贡献

作为 Scrum Master，我参与了 Sprint 任务分解、进度同步和功能边界确认，优先保证第一阶段非 Agent 业务链路可演示，再推进第二阶段多 Agent 招聘、企业知识和移动访问。项目使用 dev 作为开发主线、main 作为稳定版本分支，禁止直接向 main 提交；团队通过 Issue、Commit、Merge Request 和 CI 流水线记录开发过程。

在代码质量方面，我与主要负责前端的组员开展交叉 Review，检查共享组件、接口封装、页面状态、响应式样式和敏感数据展示；同时核对后端接口是否遵守 API、Service、Repository 分层。对 AI 辅助生成的页面结构、通用方案和排查建议，我结合真实接口与既有代码进行筛选和修改，没有直接采用与项目字段或架构不一致的内容。

在项目收口阶段，我配合整理功能对应关系、部署说明、演示脚本、测试检查项和个人 AI 反思日志。演示路径覆盖企业招聘目标、多 Agent 执行、候选人比较、面试排期、HR 最终报告、员工考勤、本人薪资和权限审计，并对模型或 RAG 不可用时的明确降级状态进行说明。

（三）解决实际问题情况

挑战一：手机能打开前端但无法访问后端

问题分析：电脑本机访问 localhost 时指向笔记本，但手机浏览器中的 localhost 指向手机自身。仅将前端服务开放到局域网，并不能保证 API 请求到达笔记本后端；前端 API Base URL、开发代理、后端监听地址、CORS、防火墙和局域网 IP 都可能成为阻断点。

解决过程：首先检查手机与笔记本是否在同一局域网，并确认前端开发服务监听 0.0.0.0。随后将前端业务请求统一使用相对 /api 路径，通过 Vite 代理转发至本机 FastAPI；后端使用 APP_HOST=0.0.0.0 监听外部网卡并核对 CORS 配置。最后梳理端口、防火墙与 IP 变化的排查步骤，使页面访问和接口请求使用一致链路。

结果与反思：完成手机通过局域网网址访问项目页面和后端服务的配置。该问题让我认识到，移动端联调不是简单替换一个地址，而是前端服务、代理、后端监听、跨域控制和网络环境共同决定的完整访问链路；同时必须区分局域网演示与公网生产部署。

挑战二：多 Agent 实时事件与页面节点状态不一致

问题分析：一次招聘任务包含多个节点、历史事件、实时新增事件、跳过状态和异常终止。若前端根据固定顺序或模拟延迟更新节点，页面会与后端真实状态脱节；刷新页面后还可能丢失当前节点和已有结果。

解决过程：以 run_id 作为一次任务的唯一关联标识，创建任务后先读取 Snapshot 与历史事件，再订阅 SSE 新增事件；统一节点编号、事件名称、sequence_no 和状态映射。对于无真实结构化面试数据的情况，面试评估明确显示跳过，决策审查继续执行并记录数据缺失。对于连接失败、节点异常和无结果场景，页面展示真实错误而非模拟成功。

结果与反思：多 Agent 页面能够通过真实运行数据更新等待、运行、完成、跳过和失败状态，并在页面刷新后恢复已有内容。我进一步理解到 Agent 前端的核心不是营造“思考感”，而是提供可审计、可追溯且不泄露敏感信息的过程可视化。

三、心得体会与学习收获

（一）专业知识与技能

1. 前端工程与联调能力：我从单一页面开发提升到完整管理端工程实践，掌握了 Vue 业务组件拆分、共享组件抽取、统一请求封装、筛选分页、复杂表单、图表数据映射、实时事件状态和响应式布局。联调过程中，我进一步熟悉了 FastAPI 路由、Service、Repository 与 PostgreSQL 的职责边界，能够按照请求链逐层排查字段、状态、日期时间、权限和数据刷新问题。通过手机局域网访问实践，我也理解了监听地址、开发代理、CORS、端口和设备网络之间的关系。

2. Agent 工程化能力：我理解了招聘策略、简历解析、岗位匹配、面试评估、决策审查和最终报告之间的协作关系，掌握了 Run、Snapshot、AgentEvent、SSE 与前端工作流的对应方式。Agent 只能经 Tool 调用 Service，确定性算法负责评分与权限，大模型负责解释与组织建议。

3. 权限与安全意识：通过薪资权限和审计模块，我进一步理解 JWT 身份、权限代码、员工关系、字段脱敏和审计留痕。敏感业务不能只在前端隐藏按钮，后端必须统一校验，并记录允许、拒绝和敏感字段访问。

4. AI 辅助开发方法：AI 能快速提供页面初版、组件建议、问题清单和文案整理，但可能猜测接口字段、忽略空值与时间边界，或提出不符合项目架构的通用方案。有效使用 AI 的前提是先提供真实需求、接口样例和代码约束，再由开发者完成判断、修改和验收。

（二）软件工程实践

本次实训让我认识到，功能开发不能只验证单个按钮或接口，而要检查从页面请求、身份权限、业务 Service、数据访问、确定性算法、数据库持久化到审计记录的完整闭环。明确分层后，出现问题时可以按调用链定位，也能避免路由直接访问数据库、Agent 绕过 Service 或前端伪造业务结果。

真实状态管理是项目质量的重要组成部分。加载、空数据、失败、无权限和正常结果需要清晰区分；实时系统还要处理历史恢复、事件顺序、断连和异常终止。通过删除固定数据、随机日志和模拟趋势，我更加理解可解释系统首先必须真实，其次才是视觉效果。

项目采用模块化单体而不是为了技术复杂度拆分微服务，这使四个客户端入口可以共享一套后端和 Service，同时保持招聘、面试、员工、考勤、薪资、审计、Agent 与 RAG 等模块边界。技术方案应服务于需求规模，不能为了“先进”引入不必要的基础设施。

（三）团队协作与沟通

作为 Scrum Master，我体会到任务拆分不仅要按页面或文件划分，更要明确数据来源、接口边界和最终责任。例如多 Agent 页面涉及前端、Agent Runtime、Tool、Service、算法和数据库，若只写“完成 Agent 页面”会造成成果边界模糊，因此需要用调用链和交付物描述个人贡献。

前后端协作中，接口契约比口头约定更稳定。候选人编号与申请编号、评分与匹配度、日期时间格式、状态枚举等细节都可能导致联调失败。通过及时同步字段、保留 Review 记录并在操作后检查关联页面，团队能够减少重复返工。

四、总结与展望

（一）自我评价

本次实训中，我较好地完成了 Web 管理端整体设计、候选人池、面试日历、招聘报告、员工考勤、薪资权限与审计展示等工作，并在第二周完成多 Agent 招聘前端、SSE 状态联动、响应式适配和手机局域网访问。个人计划内容均已完成，项目形成了可用于完整演示的招聘、员工服务和权限审计闭环。

我认为自己做得较好的方面是能够从用户界面延伸到接口、权限和数据链路，发现问题时不只修改表面样式，而会检查真实数据来源和后端规则。同时，我能够识别 AI 建议中的通用假设，结合项目结构做出取舍。需要继续提高的方面是：复杂功能开始前的接口建模还可以更充分，实时事件和移动端边界测试应更早开展，文档记录也应在开发过程中同步完成。

（二）未来学习规划

第一，继续深入学习 Vue 与 TypeScript 工程化，包括大型前端状态管理、组件测试、性能优化、可访问性和移动端交互设计，使复杂管理端在不同设备上保持一致体验。

第二，系统学习 FastAPI 异步机制、SQLAlchemy 查询优化、PostgreSQL 索引与事务、SSE/WebSocket 实时通信和接口安全，提高从页面到后端的全栈问题定位与性能分析能力。

第三，继续研究 LangGraph、多 Agent 编排、RAG 检索质量评估、结构化输出、模型降级和安全 Guardrail。重点关注如何让模型能力与确定性业务规则协作，而不是让大模型替代权限、评分和最终决策。

第四，强化软件工程实践，在后续项目中更早建立接口契约、测试清单、代码 Review 和可追溯文档；继续坚持对敏感数据最小化传递、后端统一授权和关键操作审计。