软件工程2024级2026级

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 黄钧 | 学号 | 2024302131066 | 班级 | 2410班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | Talentflow智聘 |  |  | 团队名称 | 四qu战车 |
| 实训收获和感想 | 一、实训概述与目标 - 实训目标与项目概述 在实训中，我们以企业人力资源管理场景为背景，定下了开发TalentFlow企业人力资源管理Agent系统的目标。 项目主要包括智能招聘、员工服务、考勤管理、薪资预审、权限审计和企业知识检索等功能，采用前后端分离和模块化开发方式。后端按照“API—Service—Repository—PostgreSQL”进行分层，将接口处理、业务逻辑和数据访问相互分离，降低模块之间的耦合程度。核心功能采用“Agent—Tool—Service—核心算法”的模块化架构。项目的核心特色是构建多Agent协作流程，通过招聘策略Agent、简历解析与知识检索、岗位匹配、面试评估、决策审查和HR最终报告等节点协同完成招聘评估，但同时保留HR的最终决策权。 - 个人角色与职责 我在项目中担任组长，主要负责项目整体架构规划、任务分配、开发进度管理、核心模块开发以及前后端联调。 我重点负责招聘智能模块，设计并实现招聘评分和智能面试排期两个核心算法，梳理Agent、Tool、Service、数据库和前端页面之间的调用关系。在团队管理方面，我负责明确项目最终范围、制定Sprint任务、统一代码结构和接口规范、检查成员完成情况，并处理开发过程中出现的分支合并、环境配置、数据库连接和接口冲突等问题。 - 个人学习目标 本次实训中，我把以下几点作为学习重点： 第一，提升大型项目的架构设计和模块拆分能力，掌握如何将复杂业务拆分为清晰、可维护的功能模块。 第二，理解多Agent系统的流程编排、工具调用、数据传递和状态管理机制。 第三，提高前后端联调、数据库设计、实时数据处理和复杂问题定位能力。 第四，学习如何划分大模型与确定性算法的职责边界，使系统在具备智能分析能力的同时保持结果稳定、可解释和可审查。 第五，提高团队管理、任务协调和进度控制能力。 二、主要工作内容与成果 - 个人工作内容完成情况 1.1 任务1：招聘评分与智能面试排期模块开发 （1）工作描述：我负责招聘评分与智能面试排期两个核心算法模块的设计、实现和前后端接入。 首先，我根据岗位核心技能、教育背景等设计评分规则，将评分算法作为独立的确定性算法模块进行封装。然后，我考虑候选人可用时间、岗位优先级和时间冲突等因素，为候选人生成面试时间推荐结果。最后，我完成了候选人池、面试日历、招聘评分接口和排期推荐接口之间的数据传递。 （2）交付成果：招聘评分算法和智能面试排期算法两个python代码文件。候选人池智能评分接口、面试排期推荐接口及相关Service的调用逻辑代码。候选人池和面试日历前端页面的功能接入。 1.2 任务2：多Agent招聘流程开发与系统联调 （1）任务描述： 我负责多Agent招聘架构的设计、后端流程串联和前端执行过程展示。 我将招聘业务划分为多个协作节点，并完成以下多Agent执行链路的串联：招聘策略Agent → 企业知识检索与简历解析 → 岗位匹配 → 面试评估 → 决策审查 → HR最终报告。在前端方面，我完成了多Agent工作流看板、决策审查结果和HR最终报告等内容的设计与联动。 （2）交付成果： 完成多Agent招聘流程的后端整体串联。完成Agent、Tool、Service和核心算法之间的调用关系设计。完成多Agent招聘评估前端看板及结果展示区域的主要设计与实现。完成HR最终报告生成流程，保留HR的最终录用决定权。 1.3 其他任务与贡献 除上述两个主要任务外，我还承担了以下工作： 作为组长，我确定了项目最终范围，完成成员任务分配、Sprint计划制定、项目进度检查和模块集成协调，设计统一项目整体架构。 我完成了本地招聘知识库的建设和精简，优化了招聘策略、简历解析、岗位匹配和HR最终报告等环节的Prompt，将候选人池、智能面试排期和招聘报告等功能改为基于PostgreSQL真实数据计算，避免前端使用固定评分、静态报表和模拟数据。我检查了招聘评估相关代码结构，重点Review后端Agent调度、Tool与Service边界。我还负责梳理Git分支使用规范，明确日常开发在dev分支进行，稳定版本再合并到main分支，并协助处理代码合并、远程仓库同步和提交记录等问题。 2. 解决实际问题情况 2.1 挑战一：候选人评估与面试日历无法正常联调 （1）问题分析： 前后端联调时，候选人池出现无法获取智能评估的问题，面试日历也存在空白和状态异常。通过检查前端请求、后端接口、数据库连接及算法调用链，发现问题主要由接口字段不一致、数据库种子数据缺失、前端仍使用静态数据以及数据库端口配置错误导致。 （2）解决过程： 我按照“前端请求—后端API—Service—Repository—数据库—核心算法”的顺序逐层排查。首先统一数据库连接配置并补充种子数据，确保岗位和候选人信息完整；随后将固定评分和静态报表改为后端实时计算，并统一面试排期接口字段及页面状态处理。完成整体联调后，数据库数据变化能够同步反映到候选人评分、排期结果和招聘报告中。 （3）结果与反思： 问题解决后，候选人池能够正常获取动态评分，面试日历可以加载真实数据并展示排期推荐，招聘报告也能随数据库实时更新。此次排查后，我认识到前后端联调应优先检查接口路由，并沿完整调用链定位问题；同时，统一数据来源和接口契约是保证系统稳定运行的关键。 2.2 挑战二：多Agent调用链复杂且前后端状态不同步 （1）问题分析： 多Agent招聘流程涉及招聘策略、知识检索、简历解析、岗位匹配、面试评估、决策审查和HR报告等多个节点，同时关联Tool、Service、核心算法、数据库持久化和SSE推送。初期各模块职责不够清晰，出现重复调用评分算法、大模型覆盖确定性结果以及前后端节点状态不一致等问题。 （2）解决过程： 我重新梳理多Agent调用链，通过Prompt和代码边界限制大模型修改评分、排序和面试结论。统一SSE事件字段及节点状态，检查了前端事件监听和状态映射逻辑。 （3）结果与反思： 调整后，多Agent流程能够按既定顺序执行，前端可以实时展示各节点状态、输入输出和评估结果。此次调整后，我认识到多Agent系统确定性任务可以由核心算法完成，大模型主要来负责知识理解、结果解释和报告生成。 三、心得体会与学习收获 1. 专业知识与技能 （1）更加熟练前后端分离与模块化开发方法 本次项目采用FastAPI后端和统一API接口，前后端进行了分离。在完成候选人池、面试日历和招聘报告等功能的联调后，我掌握了接口设计，模块化功能化分离等能力。 （2）掌握了多Agent系统的设计与流程编排方法 我掌握了按照“Agent—Tool—Service—核心算法”组织智能业务的方法，学会使用Agent Run记录执行过程，并通过SSE向前端实时推送节点状态和结果，实现多Agent流程的可视化展示。 （3）加深了对确定性算法、RAG和大模型能力边界的理解 完成招聘评分和面试排期模块的开发后，我进一步理解了确定性算法与大模型的职责边界。招聘知识库的建设与精简后，我加深了对RAG技术的理解，也掌握了知识库内容整理、字段统一和来源约束等基本方法。 2. 软件工程实践 我对完整的软件开发流程有了更深入的认识。首要的发现是项目初期需要先明确功能范围、整体架构、模块边界、接口规范等，否则后期容易出现接口不兼容和返工。在前后端联调中，我认识到页面异常往往涉及后端接口、Service、数据库等多个环节，需要逐层排查问题。 同时，我认识到软件开发不仅要实现正常功能，还要考虑空数据、数据库连接失败、模型调用异常等边界情况，需要加强异常处理和稳定性验证。 此外，我进一步理解了Git分支管理的重要性。使用dev分支进行日常开发、main分支保存稳定版本，并规范提交和合并流程，可以减少代码冲突和版本混乱，也便于后续查看记录和回退版本。 3. 团队协作与沟通 在开发中，我认识到任务分工需要明确每个成员负责的接口、数据表、业务逻辑和交付成果。如果模块之间的边界不清晰，就容易出现多个成员修改同一部分代码，或者每个人都完成了自己的功能，但最终无法集成的问题。 我还认识到，定期同步项目进度和问题能够帮助团队及时调整开发计划。对于影响多个模块的问题，应尽早在团队中说明，而不能等到最终联调阶段再集中处理。 作为组长，我也认识到团队管理并不意味着一个人承担所有困难任务。组长需要合理分配工作，明确验收标准，并帮助成员分析问题，但同时也应鼓励每位成员独立完成和排查自己负责的模块。 在本次实训中我更加深刻地认识到，一个项目的成功既依赖个人技术能力，也依赖团队成员之间清晰、及时和有效的协作。 四、 总结与展望 1. 自我评价 我认为自己较好地完成了个人负责的开发任务和组长工作，基本达到了将软件工程、数据库、前后端开发和人工智能相关知识应用于完整项目的目标。 技术方面，我独立完成了招聘评分和智能面试排期两个核心算法模块，并接入候选人池、面试日历等业务页面。我还参与了多 Agent 招聘流程设计，对前后端分离、模块化开发、Agent 编排、RAG 检索和实时状态推送有了更深入的理解。在问题排查中，我能够从前端请求、后端接口、业务服务、数据库查询到算法调用逐层分析，解决了评分固定、智能评估获取失败、面试日历异常和 Agent 状态不同步等问题，提升了复杂工程问题的分析与定位能力。 此外，我作为组长完成了项目范围确定、成员任务分配、Sprint计划制定、进度检查、模块协调和版本管理等工作，保证了项目进度正常推进。 总体而言，我觉得自己较好地完成了个人核心任务和团队管理任务，在技术开发、问题解决和团队协调等方面均取得了进步。 2. 未来学习规划 未来我计划从系统架构、人工智能应用、工程质量和团队协作等方面继续提升。 之后，我将继续学习后端架构与数据库优化，研究多 Agent、RAG 和大模型应用开发，重点学习流程编排、工具调用、上下文管理、结构化输出、知识检索评估和异常处理，并进一步明确确定性算法与大模型的职责边界，增强系统的稳定性和可验证性。此外，我还会系统学习单元测试、接口测试、集成测试和异常场景测试，加强前端组件化、状态管理、实时数据展示和交互设计能力，使系统功能与执行过程更加直观清晰。还有，在之后的团队协作中，我将注意提升任务拆分、进度管理和沟通协调能力，以求减少集中联调阶段的冲突与返工。 我希望在之后的学习中进一步提高 AI 辅助编码、软件工程质量和项目管理方面的综合能力，为后续课程项目和实际开发打下更扎实的基础。 |  |  |  |  |