软件工程2024级2026级

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 唐丞杰 | 学号 | 2024302181049 | 班级 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | TalentFlow智聘 |  |  | 团队名称 | 四qu战车 |
| 实训收获和感想 | 一、实训概述与目标 - 实训目标与项目概述 本次高级项目实践以“TalentFlow 智聘中枢”为开发对象，项目定位为AI驱动的一站式企业人力资源智能管理平台，业务范围涵盖招聘、考勤、薪资、政策查询与审计等模块。两周实训期间，我围绕后端基础平台、智能助手、招聘Agent、简历导入、测试与文档等工作持续开发，共投入约90小时。实训目标是将课堂中学习的软件工程、数据库、Web后端和人工智能应用知识落实到真实项目中，形成从需求理解、架构设计、编码实现、联调测试到文档沉淀的完整实践经验。 - 个人角色与职责 我在团队中担任前端架构负责人，主要负责全站前端架构设计、UI/UX 统一、共享组件体系建设、深色模式实现、考勤审查全栈功能开发以及代码质量与文档工作。第一周重点完成前端整体架构搭建、七大核心业务页面实现、共享样式体系建立、Bug 清单管理和 Sprint 1 回归验收；第二周重点完成全站深色模式、考勤审查页面全栈开发、智能招聘看板重构、代码圈复杂度优化、性能检测体系搭建以及 Sprint 2 质量门禁与抗性挑战报告编写。同时，我协助团队进行前后端联调、接口数据结构对齐、异常排查和视觉一致性审核，确保各业务模块在统一的架构和视觉规范下高效协作。 - 个人学习目标 本次实训中，我希望重点提升以下能力：第一，掌握 Vue 3 前端工程的整体架构设计方法，包括组件分层、状态管理、API 调用层封装和响应式布局策略；第二，深入理解 SSE 在前端实时数据展示中的应用，掌握事件流解析、状态映射和组件驱动更新的技术；第三，提升全栈开发能力，能独立完成从后端 API 到前端页面的完整功能链路；第四，学习大规模样式系统的设计方法，掌握 CSS 自定义属性、主题切换和渐进式样式重构的工程实践；第五，提升代码质量意识，掌握圈复杂度治理、性能测试和自动化测试工具的使用方法。 二、主要工作内容与成果 - 个人工作内容完成情况 - 任务1：Sprint 1 前端整体架构设计与页面实现 （1）工作描述：完成 AppShell、AppTopbar、AppSidebar、GlobalAgentBar 等全局布局组件的搭建与联调，统一工作台、招聘驾驶舱、候选人评分、面试排期、考勤、薪资和审计七大页面的结构和视觉风格。建立共享样式体系（variables.scss + reveal-animations.css）。实现招聘评分权重调整（5 维滑块+实时加权）、面试排期冲突可视化（红色边框+冲突面板）、考勤签到签退交互闭环（loading+Toast+状态切换）、审计日志搜索过滤和详情展开。所有页面完成响应式适配，覆盖桌面、Pad、移动端和投屏场景。 （2）交付成果：完成前端整体架构搭建，七大核心页面全部实现并通过 Sprint 1 验收；共享样式体系建立，为后续页面开发提供统一的设计令牌和组件规范；响应式布局覆盖桌面、平板和移动端三种视口，支持答辩投屏场景。 - 任务2：共享组件体系与全页面状态覆盖API路由聚合与多业务模块接口接入 （1）任务描述：建立 base/ 和 feedback/ 两级共享组件层级。完成 KpiCard、ToastMessage 等基础组件；实现 LoadingState、EmptyState、ErrorState、PermissionDenied 四个反馈状态组件。将五大核心页面全部迁移至共享 API 层，实现 loading→data/empty/error/permission-denied 完整状态链路，消除所有硬编码静态数据。 （2）交付成果：实现两级共享组件体系与四个反馈组件，覆盖全站异常和边界状态；共享 API 层统一接口入口，支持 mock 与真实接口切换。 - Sprint2全站深色模式实现 （1）任务描述：独立完成全站深色模式主题系统。建立 useTheme.ts Composable管理主题切换与持久化；建立 variables.scss定义亮/暗两套色彩映射，覆盖背景、文字、边框、阴影等核心令牌。完成 34 个核心文件适配，涵盖布局组件、Sprint 1 七大页面，Sprint 2 多 Agent 评估页及全部子组件、特色页面和共享组件。修复三处关键问题：CSS 变量继承异常导致的颜色错误、多 Agent 页深色模式组件显示异常、入场动画固定色值闪烁。Sprint 2 全站深色模式实现 （2）交付成果：全站亮/暗主题流畅切换，主题系统可复用。 - 考勤审查页面全栈开发 （1）任务描述：工作描述：后端新增考勤审查 API 端点支持多条件查询与批量审查，扩展 service 层实现异常检测逻辑。前端完成 AttendanceReviewView.vue，实现筛选栏、分页列表、异常高亮（迟到红/早退橙/缺勤灰/加班蓝）、审查状态流转（待审查→已确认/已驳回）和批量审批功能。编写 API 模块，更新路由与导航。完善招聘Agent Runtime、Agent API、运行上下文Service和前端结果面板之间的数据链路，使候选人分析结果能够正确展示；同时新增PDF简历解析提示词和结构化导入流程，完成岗位匹配、候选人与申请记录创建、简历文件保存、重复候选人校验及候选人详情页交互。 （2）交付成果：前后端完整联调验证通过，实现功能完整显示正常的考勤审查页面， - 多问题处理、性能优化、测试与文档完善 （1）任务描述：重构 decision_review_service.py，将高复杂度函数拆分为评分汇总、面试分析、风险评估、建议生成四个子模块，删除高复杂度代码。编写 Locust 性能脚本覆盖核心 API，完成并发压力测试并产出统计报告。编写重构对比文档记录圈复杂度变化和可维护性提升。 （2）交付成果：圈复杂度修复、Locust 测试脚本及报告、架构重构对比文档，重构后性能无明显回退。 - 解决实际问题情况 - 挑战一：深色模式下多组件样式继承与优先级冲突 （1）问题分析：多个文件涉及全局 CSS、Scoped SCSS、内联样式和第三方组件库四层样式定义，优先级冲突导致 Dashboard 背景不变、AuditView 对比度过低、CandidateDetail 边框消失。多 Agent 页动画关键帧使用固定色值，深色模式下出现颜色突变。 （2）解决过程：先建立 CSS 变量体系集中管理主题色值，再采用"建立变量→逐组件迁移→统一回归"的渐进策略，将硬编码替换为变量引用，第三方库用 :root.dark 覆盖，随后编写 useTheme.ts 统一主题切换逻辑，将动画固定色值替换为变量引用并加 transition 过渡。 （3）结果与反思：全站亮/暗主题切换流畅无闪烁。深色模式不是简单换颜色，而是对样式体系架构的全面考验。早期建立统一的变量管理机制，是控制文件变更风险的关键。 - 挑战二：前后端联调状态不一致与数据来源混乱 - 问题分析：Sprint 1 页面存在大量硬编码数据，API 入口分散，加载/空数据/错误等状态无统一处理。联调时出现候选人固定评分、面试日历加载异常、报告不随数据库更新等问题，根源是 mock 与真实接口混用、缺乏优雅降级机制。 （2）解决过程：按照"统一 API 层→建立状态机→逐页面迁移→验证降级"的顺序推进。建立 shared/api/modules/* 统一入口，设计 loading→data/empty/error/permission-denied 状态机，实现四个通用反馈组件；将五大页面全部迁移至新架构，最后建立 Bug 清单进行闭环管理。 （3）结果与反思：五大页面实现完整状态链路覆盖，API 不可用时优雅降级。我也认识到前端不只是展示数据，而是构建从加载到异常反馈的完整体验闭环。统一 API 层和状态机模式初期架构投入高，但在多人协作中能显著降低状态不一致和重复开发的风险。 三、心得体会与学习收获 - 专业知识与技能 （1）掌握了 Vue 3 前端工程的整体架构设计方法，包括全局布局组件体系、两级共享组件层级、共享 API 调用层和样式体系，使课堂知识转化为可落地的工程实践。 （2）深入理解了 SSE 在前端实时数据展示中的应用，掌握了事件流解析、状态映射、组件驱动更新的完整链路。 （3）掌握了 CSS 自定义属性在大规模主题切换中的应用，学会了"建立变量体系→逐组件迁移→统一回归"的渐进式重构策略。 （4）通过考勤审查全栈开发，完整实践了"后端 API→Service→前端页面→API 层→路由"的全栈链路，提升了全局架构视角。 （5）掌握了圈复杂度治理（按职责拆分、保持接口、立即回归）三原则和 Locust 性能测试的系统化方法。 - 软件工程实践 本次实训让我更加深刻地理解了技术实现与质量保障同等重要。功能开发之外，还需配套代码检查、性能测试、兼容性验证和文档沉淀，才能交付真正"完成"的模块。Sprint 1 初期页面风格不统一、命名混乱的问题让我认识到：清晰的需求分析和统一架构规范是项目推进的基础。没有统一的布局组件和 API 层，后期逐个页面修改的成本极高。Bug 清单和回归清单的实践表明，质量保障不是一次性的检查，而是持续追踪、验证和回归的闭环。 - 团队协作与沟通 在协作过程中，我们建立统一共享 API 层后，接口路径、参数和错误处理保持一致，显著降低了联调摩擦。深色模式修改文件时，我通过提前告知范围、优先推送核心变更，有效减少了合并冲突。作为前端负责人，通过提供共享组件和样式变量帮助成员对齐设计标准，比逐一检查每个页面更加高效可靠。团队沟通应说明接口变化、依赖关系和已知风险，而不只汇报"完成了什么"。 四、 总结与展望 - 自我评价 根据本次实训目标，我较好地完成了两周内分配的开发任务：第一周搭建并完善统一前端基础平台，第二周进一步完成智能助手、招聘Agent、简历导入、性能优化和测试覆盖，相关代码均已提交，主要功能完成本地人工验收。在遇到多意图遗漏、模型调用耗时和跨模块联调等问题时，我能够结合日志、调用链路和测试结果进行分析并落实解决方案。仍需改进的方面是：对复杂异常场景的前置设计不够充分，部分功能在完成后才集中补充边界处理；个别提交涉及范围较大，后续需要进一步提高任务拆分和提交聚焦程度。 - 未来学习规划 后续我计划继续深入学习Vue 3 Composition API、响应式系统原理与Pinia状态管理，提高复杂交互场景下的前端架构设计能力，系统研究TypeScript高级类型与泛型编程，增强代码健壮性和可维护性；同时关注前端工程化体系，包括但不限于Vite构建优化、组件库封装、前端自动化测试（Vitest/Playwright）、前端监控与性能优化，并将本次实训中形成的组件化设计、接口契约、测试先行和文档同步习惯应用到后续项目中。 |  |  |  |  |